迪监发〔2013〕11号

迪庆州监察局关于水利改革发展政策措施

贯彻落实情况监督检查工作报告

云南省监察厅：

根据省纪委九届三次全会精神，省政府第一次廉政工作会议以及省监察厅的工作部署，为确保中央水利改革发展政策措施的贯彻落实，按照云南省监察厅《水利改革发展政策措施贯彻落实情况监督检查工作方案》（云监[2013]18号）文件精神，迪庆州监察局高度重视，充分结合迪庆实际，把专项检查工作列入重要工作日程，加强领导、明确任务、落实责任、狠抓落实，认真开展了我州水利改革发展政策措施贯彻落实情况监督检查工作。现将监督检查情况报告如下：

一、高度重视，精心组织，完善机制，强化检查

按照云南省监察厅、迪庆州委、州政府的工作部署，迪庆州纪委监察局高度重视，把水利改革发展政策措施贯彻落实情况监督检查工作作为一项重要任务，充分结合迪庆州水利改革发展实际，及时成立了专项检查工作领导小组，制定工作方案，将工作任务进行分解落实，做到分工明确、责任到人。整合有关部门的力量，各司其职、密切配合、加强协作，完善监督检查机制。要求迪庆州水务局对本地区加快水利改革发展的推进情况和重点建设项目进行再排查、再梳理，认真开展自查自纠。同时，细化实化《水利改革发展政策检查内容监督表》和《水利建设项目监督检查情况记录表》，紧紧围绕自查工作是否到位、问题查找是否准确、整改措施是否到位等相关内容开展重点抽查工作，做到点面结合，重点突出。取得了明显成效，确保监督检查工作落到实处。

二、认真落实政策措施，确保水利投入稳定增长

2011年中共中央国务院下发了《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号），根据中央1号文件精神，我省相应出台了《中共云南省委 云南省人民政府关于加快实施“兴水强滇”战略的决定》。为推动我州水利改革发展实现新跨越，州委、州政府高度重视，及时成立了贯彻落实中央和省委关于加快水利改革发展重大决策部署工作领导小组。由政府分管副州长任组长，州水务局局长、监察局局长任副组长，认真贯彻中央及省委关于水利改革发展的相关政策措施，把加快水利改革发展的目标任务分解细化到相关部门，把责任落实到人。多次召开领导小组会议专题研究水利工作，并按照要求及时传达贯彻，抢抓重大机遇，加快迪庆水利发展；出台和完善了关于加快水利改革发展的实施意见，明确了我州水利改革发展的指导思想、工作原则和目标要求，重点对农田水利建设、重点水利工程、深化水利发展改革等方面提出具体措施。

自2011年以来，我州积极争取中央、省加大对我州水利投入，水利投入逐年增多，为全州水利稳步发展，提供了一定资金保障。2011年完成水利投资3.5335亿元；2012年完成水利投资5.0829亿元，比2011年增长43.8%；2013年，截止目前，共投入总量2.9亿元。全州水利投资继续保持了快速稳定增长态势。同时，不断加大公共财政对水利的支持，2013年，全州土地出让收入3220.9万元，提取拨付用于农田水利建设196万元，比例为6%。

三、重点水利建设项目进展有序

（一）积极推进重点骨干水源工程犁地坪水库、小中甸水库、康思水库“三库”建设工作，犁地坪水库于2007年9月5日开工建设，2011年4月21日下闸蓄水；小中甸水利枢纽工程项目于2012年6月正式开工建设主体工程，目前己累计完成投资7.4331亿元；康斯水库于2011年10月14开工建设，目前累计完成投资0.7315亿元。

（二）抓好小（二）型病险水库除险加固、骨干水利、干支渠防渗、人畜饮水、安全饮水、牧区水利、五小水利建设，兴建引水工程1730件，引水工程年设计供水能力达3.0166亿立方。建成以傍山引水渠道为主的引水渠1926件，农村人畜饮水工程1106件。全州共有12座小（二）型病险水库除险加固项目纳入了国家规划，其中香格里拉县车轴水库、德钦县扎贡水库、维西县糯阁洛水库己开工建设并将竣工，德钦县那木贡水库、维西县章子口水库、北甸水库、拉牙水库己批复，下达资金960万元（每座水库240万元）。自2009年来全州三县均纳入小型农田水利重点县建设项目，目前维西县、德钦县完成了第一批建设任务，香格里拉县正在开展第一批建设任务，同时，维西县已列入批二批重点县建设项目；实施了香格里拉县金江大沟、维西县四坪大沟及德钦县奔子栏达日新村引水工程等为重点的干渠防渗治理工程。通过各项目的实施，全州累计解决29.56万人口、88.68万头（只）大小牲畜的饮水困难并使17.92万人、53.76万头（只）牲畜的饮水基本达到国家安全饮水标准。目前全州农田有效灌溉面积19.65千公倾，全州水利化程度从过的去的20%，提高到现在的60.16%左右，水利化程度不断提高，为提高农业生产能力，推动农业产业结构调整，保障经济社会持续、健康、稳定发展发挥了重要作用。

四、实行最严格的水资源管理制度

州委、州政府非常重视水资源管理工作，坚持监督与管理并举，不断提高水资源管理水平。对实行最严格的水资源管理制度、健全水资源管理“三条红线”指标体系方面进行了安排部署。目前，我州已编制完成了《“十二五”期间推动落实最严格水资源管理制度重点工作任务分解表》，经充分征求县区和部门意见后正在进行修改完善。同时对全州入河排污口及潜在污染源逐个进行了拉网式核查和二次复核，为全省统一建立水功能区限制纳污红线奠定了基础。在日常水资源管理中，各县区严格执行水资源论证、取水许可、防洪影响评价、水土保持方案、水工程建设规划同意书等制度，建立健全了以预防为主、预防与调处相结合的水事纠纷调处机制。

五、积极创新水利发展体制机制

近年来，州委、州政府和水务部门注重在水利改革发展的体制机制创新上下功夫、见成效。一是狠抓机构改革。按照城乡一体化水资源管理和水资源优化配置、高效利用的原则，在政府机构改革中，把州、县两级水利水电局统一更名为水务局，进一步调整和理顺了水务管理工作职能。二是狠抓水利工程管理体制改革。从定性定编、水管单位内部改革三个重点入手，认真组织实施改革，通过改革，水管单位的责权进一步明确，管理进一步规范，确保了水管单位正常运行。三是狠抓水价改革。按照促进节约用水、降低水费支出、保障工程良性运行的原则，积极推进农业水价综合改革，逐步建立了水权明晰、市场调节、节约保护的用水管理机制。四是狠抓小水改革。进一步落实管护主体和责任，促使小水工程逐步走上了良性运行轨道。五是狠抓水利服务体系建设。积极建立健全基层水利管理服务和州县两级水利执法机构，不断提升水利服务的能力和水平。大力扶持发展农民用水者协会，目前全州成立了200家农民用水合作组织，充分发挥用水户在工程维护、用水管理、水费收缴等方面的自主管理作用。

六、加强水利项目建设监管

为确保水利项目及资金安全，按照水利资金财务管理有关规定，严把水利资金用途关、资金拨付程序关和资金使用关，采取措施加强水利项目资金监管。一是认真执行财经纪律。建立健全财务管理制度，按照水利资金项目名称和批复的建设内容设置明细账，实行专账核算、专户管理、专款专用，做到资金、项目、文号对应，资金流向清楚，资金使用规范，防止水利项目资金被挤占、截留、挪用和违规使用。二是严格执行审计制度。把水利项目资金管理使用情况列入年度审计和监督检查计划，作为审计和监督检查的重点，采取日常检查和专项检查相结合的方法，加大对项目资金的审计和监督力度。对投资数额较大的项目，审计部门实行审核决算制度，对不符合规定的支出坚决予以核减。对财务资料不健全、手续不规范、建设不符合规定要求的项目一律不予验收。

在工程建设管理中，一是规范招投标活动，加强招投标管理。严格落实工程招投标工作，全州水利工程招投标工作都委托省水利厅指定具有水利招标资质的单位进行统一招标管理。同时，加强水利建设市场信息和诚信管理，对从事水利工程施工、监理和材料设备采购的企业进行了备案登记和信誉等级管理。二是按照“质量至上”的原则，严格落实项目法人、施工单位、监理单位、质监机构四位一体的监管责任体系，严格工程建设程序，在开工报审时,严格把关,手续不齐全的坚决不下发开工通知书；项目法人必须办理质量与安全监督手续，落实质量与安全责任制，明确各参建单位质量负责人；设计单位出具的施工图设计必须满足强制性标准的要求；施工单位必须按设计要求和技术标准施工，并严格按照技术标准和合同要求对建筑材料、建筑构配件、设备和混凝土进行自检和送检；监理单位按规定落实监理工作,全程把关；质量监督站委托有相应资质的单位认真负责地搞好第三方质量检测。查出的质量与安全问题及隐患由项目法人和监理单位坚决督促施工单位进行整改,没整改到位的坚决不销号、不验收。三是强化安全措施，确保施工安全。强化防汛安全责任落实，建立健全工作制度和应急预案，认真开展汛期排查、督查活动，认真开展安全生产大检查活动，大力抓好防汛减灾工作。加大对在建工程安全生产的监察力度，保障施工安全。加大稽察和检查力度，州委、州政府、州人大、州政协、州监察局、州水务局等部门定期、不定期组织质量监督站、水利建设管理站等对全州水利建设项目检查，加强水利建设项目监管工作。

七、存在的主要问题

我州在贯彻落实中央和省委加快水利改革发展重大决定方面做了大量工作，取得了初步成效。但也存在一些问题，一是地方投入增长乏力。我州也是财政弱州，地方可用财力十分有限，各级财政需靠中央转移支付来维持。每年土地出让收益有限，加大对水利的投入短期内很难有大的突破。二是已出台的政策措施还有待进一步细化、实化。三是水利工程建设管理有待进一步加强。

八、下一步工作措施

针对上述问题，下一步，我州将再组织、再动员，再添措施、再加力度，认真开展工作，加大监督检查力度，努力取得更大成效。一要抓紧细化实化已出台的政策措施，确保落到实处，取得实效。二要千方百计筹集资金，努力增加对水利的投入，确保地方水利投入有新突破。三要进一步加强水利工程建设管理，严格执行工程建设“四制”管理，确保工程质量，确保资金安全和施工安全。将水利改革发展政策措施贯彻落到实处。

迪庆州监察局

2013年10月21日

抄送：省监察厅、州委办，州人大办，州政府办，州政协办，

州纪委，黄政红州长，张志军常务副州长，农布央宗副

州长，齐建新书记，州纪委常委，本委局各室，州纪委

派出纪工委监察分局，三县纪委监察局，开发区纪委。

迪庆州监察局综合室                       2013年10月21日发